3.3 สรุประดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ปี 2557 | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติ ตามแผนการดำเนินงาน ปี 2557 | คิดเป็นร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 49 | 18 | 36.73 |
| 2. | ด้านสังคม | 72 | 24 | 33.33 |
| 3. | ด้านเศรษฐกิจ | 18 | 0 | 0 |
| 4. | ด้านการเมืองการบริหาร | 21 | 0 | 0 |
| 5. | ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 13 | 2 | 15.38 |
| รวม |  | 173 | 44 | 25.43 |